# Контроль 11.01.2012

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 04.06.2009 |  | № | 410 |
| --- | --- | --- | --- |

# Об утверждении долгосрочной городской

целевой программы «Переселение граждан

из аварийных и подлежащих сносу много-

квартирных домов и  снос отселенных

аварийных строений на 2007-2011годы»

(в новой редакции)

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, постановлениями Мэра города Ростова-на-Дону от 15.09.2008 № 940 «О порядке разработки долгосрочных городских целевых программ, их  формирования и  реализации и порядке разработки ведомственных целевых программ, их формирования и реализации» и от 31.12.2008 № 1425 «О мерах по упорядочению городских целевых программ»

# П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1.Утвердить долгосрочную городскую целевую программу «Переселение граждан из аварийных и подлежащих сносу многоквартирных домов и снос отселенных аварийных строений на 2007-2011годы» в новой редакции.

2. Признать утратившей силу городскую целевую программу «О принятии городской целевой программы «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, и ликвидация жилищного фонда с высоким уровнем физического износа в городе Ростове-на-Дону на 2007-2011 годы», утвержденную решением городской Думы от 28.08.2007г. №302.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации С.А. Манакова.

| Мэр (глава Администрации) города |  | М.А.Чернышев |
| --- | --- | --- |

# Постановление вносит

Департамент ЖКХ и Э

# Приложение

к постановлению Администрации города

№ ____от «_____»_________2009 г.

# Паспорт Программы

| Наименование Программы | Долгосрочная Городская целевая программа «Переселение граждан из аварийных и подлежащих сносу многоквартирных домов и снос отселенных аварийных строений на 2007-2011годы» (далее – Программа). |
| --- | --- |
| Инициатор разработки Программы | Администрация города Ростова-на-Дону |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее – Закон о Фонде); - Постановление Администрации Ростовской области от 17.12.2008 № 591«Об утверждении областной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, с учетом необходимости стимулирования развития рынка жилья»; -Постановление Администрации Ростовской области от 08.04.2009 № 160 «Об утверждении областной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2009 году»; - Решение городской Думы от 31.10.2008 № 453 «Об утверждении бюджета города Ростова-на-Дону на 2009 год и плановый период 2010-2011 годов» (в ред. от 21.04.2009);. -Постановление Мэра города от 31.12.2008 № 1425 «О мерах по упорядочению городских целевых программ»; |
| Муниципальные заказчики (заказчик координатор) | МУ «Департамент ЖКХ и энергетики» (заказчик координатор) МУ «Департамент координации строительства и перспективного развития» |
| Разработчик Программы | МУ «Департамент ЖКХ и энергетики» |
| Основные цели Программы | Основными целями Программы являются: -переселение граждан из аварийного жилищного фонда; -создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; -формирование адресного подхода к решению проблемы переселения граждан из аварийного жилищного фонда; -ликвидация до 2011 года (включительно) жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу или реконструкции по состоянию на 1 января 2009 года; -повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства. |
| Основные задачи Программы | Для достижения данных целей решаются следующие основные задачи: -разработка правовых и методологических механизмов переселения граждан из аварийного жилищного фонда; -формирование финансовых ресурсов для обеспечения благоустроенными жилыми помещениями граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда; -привлечение финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства -реализация методики по предоставлению жилых помещений переселяемым гражданам с учетом Жилищного Кодекса Российской Федерации и других нормативных документов; - привлечение внебюджетных средств для решения вопросов улучшения жилищных условий граждан; - осуществление взаимосвязи Программы с другими программами и мероприятиями, в которых частично решаются проблемы переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции; - переселение граждан из жилищного фонда признанного аварийным и подлежащим сносу на 1 января 2009 года; - мониторинг объектов жилищного фонда с высоким уровнем износа и составление реестров по категориям (аварийные, подлежащие сносу, дома имеющие большой физический износ) и др.; - увеличение инвестиционной составляющей при реализации Программы до 40% в общем объеме затрат по реализации Программы - снос отселенных строений; - использование освободившихся земельных участков после сноса жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу, для строительства новых объектов градостроительной деятельности; -повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2007-2011 годы |
| Структура программы, перечень подпрограмм, основных направлений и мероприятий | Формирование нормативно-правовой базы Организационные мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда |
| Исполнители Программы | МУ «Департамент ЖКХ и энергетики» МУ «Департамент координации строительства и перспективного развития» МУ «Департамент архитектуры и градостроительства» Департамент имущественно земельных отношений г. Ростова-на-Дону Администрации районов |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем средств на реализацию Программы на переселение граждан и снос аварийных строений – 767734,2 тыс. руб. средства бюджета города - 258961,1 тыс. руб. средства областного бюджета – 73249,1тыс. руб. средства Федерального бюджета - 12000,0 тыс. руб. средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (по ФЗ-185) –423524,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы Целевые индикаторы и показатели | Выполнение государственных обязательств по переселению граждан из аварийного жилищного фонда; Обеспечение безопасных и благоприятных условий проживания граждан; Развитие рынка жилья и оздоровление ситуации в строительной отрасли города. Улучшение городской среды за счет комплексного освоения территории после ликвидации аварийного жилищного фонда. Снос отселенных аварийных жилых домов. Отселение 668 семей из аварийного жилищного фонда площадью 23,16 тыс. кв. м при финансовой поддержке за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, областного и (или) городского бюджетов и внебюджетных средств из аварийных многоквартирных домов; Снос 87 аварийных жилых строения |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Контроль за ходом реализации Программы осуществляют муниципальный заказчик Программы - МУ «Департамент ЖКХ и энергетики», Управление экономического развития Администрация города, МУ «Муниципальное казначейство г. Ростова-на-Дону». |

# Раздел 1

Содержание проблемы, анализ причин её возникновения, обоснование необходимости  её решения программными методами

На территории города Ростова-на-Дону на 01.01.2009 расположено 8943 многоквартирных домов,  общей площадью - 18683,23 тыс. кв.м.

На основании данных мониторинга технического состояния жилищного фонда, распределение многоквартирных домов по своему техническому состоянию следующее:

| Износ | Общая площадь домов тыс. кв.м | Кол-во домов | % | Техническое состояние объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| До 20 % | 186,83 | 89 | 1 | Хорошее |
| От 20 % до 40% | 3362,98 | 1610 | 18 | Удовлетворительное |
| От 40 % до 70% | 8833,43 | 4228 | 47,28 | Неудовлетворительное, требующие комплексный капитальный ремонт |
| Свыше 70% | 6299,99 | 3016 | 33,72 | С высоким уровнем физического износа, в том числе аварийные |
| Итого: | 18683,23 | 8943 | 100 |  |

Проблема аварийного жилищного фонда носит межотраслевой и межведомственный характер, она не может быть решена в пределах одного финансового года и требует значительных расходов капитального характера за счет  бюджетных и внебюджетных финансовых ресурсов.

Для решения проблемы необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение  окажет положительный эффект на социальное благополучие в муниципальном сообществе, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде города.

Общая площадь домов признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции  по состоянию на 1 января 2009 года составляет 50,87 тыс.кв.м. Площадь аварийных жилых помещений подлежащих отселению – 37,7 тыс.кв.м

В рамках реализации данной Программы отселяемая площадь составит – 23,16 тыс.кв. м.

Кроме того, решением Ростовской-на-Дону городской Думы от 25.12.2008 № 493 принята муниципальная адресная программа развития застроенных территорий города Ростова-на-Дону на 2009-2011 годы, которой предусматривается ликвидация аварийной застройки за счет использования средств частных инвесторов.

Сведения о наличии многоквартирных домов в городе Ростове-на-Дону, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, по состоянию на 01.01.09 приведены в Приложении № 1.

# Раздел 2

Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации долгосрочной городской целевой программы, а также целевые индикаторы и показатели

Аварийные дома создают угрозу жизни и безопасности населению города, ухудшают внешний облик центральных исторически сложившихся районов города, в которых концентрация аварийного жилищного фонда наиболее значительна, сдерживают развитие городской инфраструктуры, снижают инвестиционную привлекательность территории города.

# Основные цели Программы:

-переселение граждан из аварийного жилищного фонда;

-создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

-формирование адресного подхода к решению проблемы переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

- ликвидация до 2011 года (включительно) жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу или реконструкции по состоянию на 1 января 2009 года;

-повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства.

# Основные задачи Программы.

- разработка правовых и методологических механизмов переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, а также определение размеров оказываемой  бюджетной помощи гражданам при переселении;

- формирование финансовых ресурсов для обеспечения благоустроенными жилыми помещениями граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда;

- привлечение финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;

-реализация методики по предоставлению жилых помещений переселяемым гражданам с учетом Жилищного Кодекса Российской Федерации  и других нормативных документов;

- привлечение внебюджетных средств для решения вопросов улучшения жилищных условий граждан;

- осуществление взаимосвязи Программы с другими программами и мероприятиями, в которых частично решаются проблемы переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;

- переселение граждан из жилищного фонда  признанного аварийным и подлежащим сносу на 1 января 2009 года;

- мониторинг объектов жилищного фонда с высоким уровнем износа  и составление реестров по категориям (аварийные, подлежащие сносу,  дома имеющие большой физический износ) и др.;

- увеличение инвестиционной составляющей при реализации Программы до 40% в общем объеме затрат по реализации Программы

- снос отселенных строений;

- использование освободившихся земельных участков после сноса жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу, для строительства новых объектов градостроительной деятельности.

- повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства.

# Планируемые показатели:

| Годы | Количество семей жители которых планируются к переселению (единиц) | Отселяемая площадь кв.м | Кол-во аварийных строений, подлежащих сносу |
| --- | --- | --- | --- |
| 2007 | 103 | 3069,20 | 1 |
| 2008 | 133 | 5039,3 | 8 |
| 2009 | 244 | 8390,0 | 35 |
| 2010 | 100 | 3546,5 | 30 |
| 2011 | 88 | 3121,0 | 13 |

# Раздел 3

Система программных мероприятий

Реализация целей будет осуществляться за счет комплексного выполнения мероприятий согласно приложению 2 к  настоящей Программе.

# Раздел 4

Ресурсное обеспечение долгосрочной городской целевой программы

Финансовые ресурсы для решения проблемы переселения граждан из аварийного жилищного фонда и снос отселенных аварийных строений, формируются за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, федерального, областного и  городского  бюджетов. Потребность в финансовых ресурсах на реализацию Программы:

| Наименование и сроки | Федеральный бюджет (тыс.руб.) | Областной бюджет (тыс.руб.) | Бюджет города (тыс.руб.) | Средства Фонда (тыс.руб.) | Всего (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| На переселение из аварийного жилищного фонда 2007 2008 2009 2010 2011 | - 12000,0 - | 1709,0 - 71540,1 | 14744,0 55189,9 33886,7 26091,8 25000,0 | , - 39786,2 282155,6 36859,5 64722,7 | 16453,0 106976,1 387582,4 62951,3 89722,7 |
| Всего | 12000,0 | 73249,1 | 154912,4 | 423524,0 | 663685,5 |
| На снос Строений 2007 2008 2009 2010 2011 | - - - - | - - - - - | 4197,9 3620,2 25243,3 34376,4 36610,9 | - - - - | 4197,9 3620,2 25243,3 34376,4 36610,9 |
| Всего | - | - | 104048,7 | - | 104048,7 |
| Итого: | 12000,0 | 73249,1 | 258961,2 | 423524,0 | 767734,2 |

4.1 Обоснование объема средств на реализацию Программы

Объемы долевого финансирования переселения граждан за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, и (или) городского бюджетов определяется исходя из минимальной доли долевого финансирования, рассчитанной в соответствии с Федеральным  Законом от 30.12.2008 № 323-ФЗ «О порядке определения минимального объема долевого финансирования проведения капитального ремонта многоквартирных домов, переселения граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости стимулирования развития рынка жилья, за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и (или) средств местных бюджетов в 2009 году и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Расчетная стоимость жилого помещения в рамках настоящей Программы определяется как произведение общей  площади жилого помещения, равнозначного по общей площади жилому помещению, ранее занимаемому гражданами, подлежащими переселению, и средней  рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения (для переселения граждан из аварийного жилищного фонда с учетом стимулирования развития рынка жилья определяется Министерством регионального развития Российской Федерации; для переселения граждан из многоквартирных жилых домов признанных аварийными на 01.01.2007 года за счет Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства определяется Министерством строительства и жилищного хозяйства Ростовской области; для переселения граждан из аварийного жилищного фонда под застраиваемые территории – пилотные проекты  определяется исходя из среднерыночной стоимости 1 кв. м жилья в городе Ростове-на-Дону)

Предельная стоимость одного квадратного метра общей площади жилья применяется при размещении заказов на приобретение жилых помещений и (или) жилых домов частного жилищного фонда на первичном или вторичном рынках в муниципальную собственность для предоставления переселяемым гражданам по договору социального найма.

Фактическая стоимость приобретаемого в муниципальную собственность, за счет средств финансовой поддержки Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и обязательной доли софинансирования  за счет средств областного и (или) городского бюджетов, жилого помещения определяется по результатам торгов и не    может быть выше предельной стоимости жилого помещения, рассчитанной как произведение общей площади жилого помещения, равнозначного по общей площади жилому помещению, ранее занимаемому гражданами, подлежащими переселению, и предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения.

В случае приобретения квартиры с более высокой стоимостью, разница между фактической стоимостью и предельной стоимостью жилого помещения покрывается за счет дополнительных средств городского  бюджета и (или) внебюджетных источников.

Выплата выкупной цены производится на основании заключения организации, осуществляющей оценочную деятельность, в соответствии со статьёй 32 Жилищного Кодекса Российской Федерации.

# Раздел 5

Механизм реализации долгосрочной

городской целевой программы

Основные исполнители программы осуществляют организацию и обеспечивают выполнение предусмотренных программных мероприятий.

Решение о внесении изменений в программу принимается соответствующим постановлением Мэра города на основании предложений вносимых участниками программы.

# Реализацию Программы необходимо вести в следующих направлениях:

- ликвидация   аварийного жилищного фонда;

- формирование адресного списка граждан подлежащих отселению за счет различных источников финансирования:

1. по многоквартирным домам признанным аварийными на 01.01.2007 и подлежащие отселению в соответствии с Федеральным Законом от 21.07.2007 № 185 - ФЗ Приложение №3;

2. по многоквартирным домам признанным аварийными на 01.01.2009 и подлежащим отселению  по программе стимулирования развития рынка жилья в соответствии с Федеральным Законом  от 01.12.2008 №225-ФЗ Приложение №4;

При реализации мероприятий Программы необходимо исходить из следующих положений:

1) принятие решений и проведение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и обязательной доли финансирования за счет средств областного бюджета и (или) городских бюджетов производится в соответствии со статьями 32 и 86 Жилищного кодекса Российской Федерации;

граждане, являющиеся собственниками жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, имеют право на выкуп принадлежащих им жилых помещений в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации и по соглашению с собственником жилого помещения им может быть предоставлено взамен изымаемого жилого помещения другое жилое помещение с зачетом его стоимости в выкупную цену;

граждане, занимающие жилые помещения по договору социального найма и выселяемые в порядке статьи 86 Жилищного кодекса Российской Федерации, имеют право на предоставление другого благоустроенного жилого помещения по договору социального найма, равнозначного по общей площади ранее занимаемому жилому помещению.

2) гражданам, проживающим в жилом помещении, которое признано непригодным для проживания, и ремонту или реконструкции не подлежит, и состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма, может быть предоставлено жилое помещение по договору социального найма по норме предоставления, установленной органами местного самоуправления. В случае отсутствия подходящего по площади жилого помещения, в связи с проектным решением, общая площадь предоставляемого жилого помещения может отличаться от установленной нормы предоставления не более чем на 10 процентов. При этом гражданам может быть предоставлено несколько жилых помещений, общая площадь которых не отличается от установленной нормы предоставления более чем на 10 процентов.

В случае предоставления переселяемым гражданам жилого помещения по норме предоставления, общая площадь, превышающая общую площадь отселяемого жилого помещения, оплачивается за счет средств местного бюджета сверх обязательной доли софинансирования:

3) переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется следующими способами переселения:

выкуп изымаемых жилых помещений путем заключения договоров купли-продажи (в соответствии с принятыми собственниками помещений в аварийных многоквартирных домах решениями);

приобретение муниципальными образованиями жилых помещений и (или) жилых домов частного жилищного фонда на первичном или вторичном рынках;

4) жилые помещения, созданные либо приобретенные за счет средств, предусмотренных настоящей Программой, оформляются в муниципальную собственность в целях дальнейшего предоставления переселяемым гражданам в соответствии с жилищным законодательством на условиях социального найма либо в порядке, предусмотренном статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

5.1 Снос отселенных аварийных строений

Одной из задач настоящей Программы является снос отселенных аварийных жилых строений, приложение №5

В связи с тем, что отселенные строения являются источниками антисанитарии, представляют угрозу для жизни и имущества населения, снос аварийного строения необходимо выполнять  в течение  года после его отселения.

Перечень отселенных многоквартирных аварийных домов подлежащих сносу  должен формироваться на очередной финансовый год  и утверждаться соответствующим постановлением Мэра города.

Если переселение граждан и снос строения осуществлялись за счет средств бюджета, то при выделении данного земельного участка, (на котором был расположен аварийный дом) под строительство объекта любого назначения, кроме социальных нужд, застройщик должен  компенсировать произведенные затраты бюджетных средств.

# До сноса строения земельный участок должен быть огражден.

# Раздел 6

Организация управления долгосрочной городской целевой программой и контроль за ходом ее реализации

Управление Программой осуществляет МУ «Департамент ЖКХ и энергетики», который:

- разрабатывает проекты распорядительных и иных документов, необходимых для выполнения Программы;

- согласовывает с МУ «Департамент координации строительства и перспективного развития» города сроки выполнения мероприятий по отселению граждан из аварийных многоквартирных жилых домов;

- согласовывает сроки сноса отселенных многоквартирных жилых домов с администрациями районов;

- совместно с соисполнителями несет ответственность за своевременную и качественную реализацию Программы, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;

- предоставляет ежегодно информацию об итогах реализации Программы заинтересованным организациям осуществляющим контроль;

Контроль за реализацией Программы осуществляют: Управление экономического развития Администрация города, МУ «Муниципальное казначейство г. Ростова-на-Дону», МУ «Департамент ЖКХ и энергетики».

# Раздел 7

Оценка эффективности социально-экономических                         последствий реализации долгосрочной городской целевой программы

Программа носит социальный характер, основным критерием эффективности которой является количество семей, переселенных из аварийного жилищного фонда.

# Реализация Программы обеспечит:

- реализацию гражданами права на безопасные и благоприятные условия проживания;

- ликвидацию многоквартирных домов  признанных аварийными и подлежащими сносу  на 01.01. 2009 год;

- развитие рынка жилья и оздоровление ситуации в строительной отрасли города.

# Конечными результатами реализации Программы будут являться:

- выполнение государственных обязательств по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;

- обеспечение  безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

-отселение 668 семей из аварийного жилищного фонда площадью 23,166 тыс. кв. м при финансовой поддержке за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, областного и (или) городского  бюджетов и внебюджетных средств  из аварийных многоквартирных домов;

Снос 88 аварийных жилых строений как результат реализации мероприятий Программы, станет не только решение проблемы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, но и улучшение городской среды за счет комплексного освоения территории после сноса аварийного жилищного фонда.

# Методика оценки эффективности Программы приведена в приложении № 6.

Оценка результативности реализации Программы будет проводиться ежегодно по результатам отчетного года.

| Заместитель главы Администрации города (по организационно-правовым и кадровым вопросам) |  | А.Н.Шамановский |
| --- | --- | --- |

# Приложение № 1

# Перечень многоквартирных домов признанных аварийными,

подлежащих сносу или реконструкции по состоянию на 01.01.2009 года.

*- в доме отдельные квартиры признаны аварийными

| № п/п | Адрес | Дата и номер постановления Мэра города о признании домов аварийными | Площадь дома | Кол-во квртир в доме | Квартиры отселенные до 01.01.2007 | Квартиры признанные аварийными | Отселение 2007 | Отселение 2008 | Отселение 2009 | Отселение 2010-2011 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | на 01.01.07 (неотселенные) | с 01.01.07 по 01.01.2009 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | площадь | Кол-во квартир | площадь | Кол-во квартир | площадь | Кол-во квартир | площадь | Кол-во квартир | по ФЗ-185 | За счет обл. гор. Фед. | по ФЗ-185 | по ФЗ - 225 | средства городского бюджета |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | площадь | Кол-во квартир | площадь | Кол-во квартир | площадь | Кол-во квартир | площадь | Кол-во квартир | площадь | Кол-во квартир | площадь | Кол-во квартир |  |
|  |  |  | кв.м | ед. | кв.м | ед. | кв.м | ед. | кв.м | ед. | кв.м | ед. | кв.м | ед. | кв.м | ед. | кв.м | ед. |  |  | кв.м | ед. | кв.м | ед. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  |  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|  | Железнодорожный район |
| 1 | ул. Лензаводская,12-2 | № 490от 18.03.99 | 106,50 | 3 | 78,20 | 2 | 28,30 | 1 | 0 | 0 | 28,3 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | отсел. |
| 2 | ул. Амбулаторная, 81 | № 490от 18.03.99 | 58,70 | 3 | 58,70 | 3 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | отсел. |
| Всего | 165,20 | 6 | 136,90 | 5 | 28,30 | 1 | 0,00 | 0,00 | 28,30 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |  |
| Кировский район |
| 1 | ул. Азовская, 11 лит. Б | № 486 от 06.05.06 | 62,30 | 1 | 0,00 | 0 | 29,50 | 1 | 0 | 0 | 29,5 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | отсел. |
| 2 | ул.. Азовская,15 лит Б | № 486 от 06.05.06 | 55,00 | 1 | 0,00 | 0 | 27,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 27,00 | 1 |  |
| 3 | ул. 7 февраля, 1лит. А | № 490от 18.03.99 | 127,00 | 2 | 94,00 | 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | отсел. |
| 4 | ул. 7 февраля, 52 лит. А,Б | № 1387 от 05.12.06 | 231,00 | 5 | 60,00 | 1 | 171,00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133,10 | 3 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 37,90 | 1 | 0,00 | 0 |  |
| 5 | ул.Б.Садовая, 94 | № 836 от 24.07.06 | 2711,70 | 7 | 213,60 | 5 | 153,30 | 2 | 0 | 0 | 28,5 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 124,80 | 1 | 0,00 | 0 |  |
| 6 | ул. Б.Садовая, 110 лит. Б | № 1270 от 20.06.03 | 188,34 | 6 | 81,00 | 3 | 94,20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 78,70 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 15,50 | 1 | 0,00 | 0 |  |
| 7 | Баумана, 55 лит. А, Б | № 273 от 15.02.02 | 166,40 | 6 | 115,00 | 5 | 34,40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,40 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | отсел. |
| 8 | ул. Восточная, 60 лит. А, М | № 490от 18.03.99 | 399,00 | 7 | 177,50 | 5 | 79,30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 35,00 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 44,30 | 1 | 0,00 | 0 | отсел. |
| 9 | ул. Восточная 72 лит. Б | № 3688 от 29.12.00 | 347,80 | 6 | 172,50 | 5 | 35,50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 35,50 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | отсел. |
| 10 | пер Грибоедовский, 11 | № 490 от 18.03.99 | 50,00 | 1 | 0,00 | 0 | 50,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 50,00 | 1 | 0,00 | 0 |  |
| 11 | *ул. Красных Зорь 50 лит. Б | № 1370 от 26.05.00 | 43,20 | 1 | 43,20 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |  |
| 12 | ул. Красных Зорь 123 лит.А | № 105 от 27.01.03 | 78,00 | 1 | 52,30 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | отсел. |
| 13 | пер. Крепостной, 116 | № 1508 от 28.12.06 | 667,10 | 14 | 0,00 | 0 | 595,00 | 14 | 0 | 0 | 324,5 | 7 | 0,00 | 0 | 256,00 | 6 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 14,50 | 1 | 0,00 | 0 |  |
| 14 | пер. Крыловской, 24 /12а | № 440 от 06.04.05 | 803,00 | 16 | 230,20 | 5 | 490,20 | 11 | 0 | 0 | 213,00 | 6 | 153,40 | 2 | 90,00 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 33,80 | 1 | 0,00 | 0 |  |
| 15 | пер. Крыловской, 36 | № 490 от 18.03.99 | 132,60 | 2 | 94,30 | 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | отсел. |
| 16 | ул. М. Горького 191 лит. А | № 490 от 18.03.99 | 157,20 | 6 | 141,60 | 5 | 15,60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 15,60 | 1 | 0,00 | 0 |  |
| 17 | ул. М. Горького 231 лит.А. В | № 490 от 18.03.99 | 122,47 | 2 | 88,00 | 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | отсел. |
| 18 | пер. Нахичеванский, 96 лит. А, К | № 490 от 18.03.99 | 139,70 | 5 | 102,70 | 4 | 37,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 37,00 | 1 |  |
| 19 | ул. Петровская, 54 лит.В | № 2392 от 15.11.02 | 81,80 | 1 | 81,80 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | отсел. |
| 20 | ул. Седова 39 | № 490 от 18.03.99 | 85,00 | 3 | 85,00 | 3 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | снес. |
| 21 | ул. Седова 55 лит. В | № 1270 от 20.06.03 | 68,00 | 2 | 68,00 | 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | отсел. |
| 22 | ул. Седова 113 лит. В | № 273 от 15.02.02 | 18,00 | 1 | 18,00 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | отсел. |
| 23 | ул. Серафимовича, 101 лит. А | № 907 от 20.05.98 | 337,85 | 7 | 196,00 | 7 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | отсел. |
| 24 | ул. Серафимовича, 87 лит. А | № 490 от 18.03.99 | 481,40 | 11 | 253,00 | 9 | 50,70 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 50,70 | 2 | 0,00 | 0 |  |
| 25 | ул. Соколова, 54лит. АА1 | № 490 от 18.03.99 | 32,50 | 2 | 32,50 | 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | отсел. |
| 26 | ул. Социалистическая, 94 лит. В | №617 от 14.03.01 | 532,00 | 17 | 382,50 | 17 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | отсел. |
| 27 | ул. Социалистическая 113 | № 2329 от 04.11.03 | 609,00 | 14 | 27,80 | 1 | 369,80 | 13 | 0 | 0 | 52,2 | 2 | 234,10 | 7 | 52,00 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 31,50 | 2 | 0,00 | 0 |  |
| 28 | ул. Станиславского,141 | № 490 от 18.03.99 | 89,60 | 1 | 0,00 | 0 | 37,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 37,00 | 1 |  |
| 29 | ул. Станиславского,182 лит. Б | № 3061 от 15.11.01 | 68,00 | 1 | 68,00 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | отсел. |
| 30 | ул. Станиславского,254 лит. В | № 2620 от 17.12.02 | 70,00 | 2 | 70,00 | 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | отсел. |
| 31 | *ул. Суворова,36 лит. АА1 ОТД | № 2711 от 24.12.03 | 269,00 | 8 | 134,20 | 4 | 134,20 | 4 | 0 | 0 | 33,4 | 1 | 0,00 | 0 | 100,80 | 3 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |  |
| 32 | ул. Суворова, 38лит. Б | № 490 от 18.03.99 | 77,00 | 1 | 0,00 | 0 | 77,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 77,00 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | отсел. |
| 33 | пер. Университетский 9 | № 490 от 18.03.99 | 425,97 | 5 | 283,97 | 5 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | отсел. |
| 34 | ул. Шаумяна, 108 | № 1254 от 01.11.06 | 441,80 | 13 | 0,00 | 0 | 441,8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 441,8 | 13 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |  |
| 35 | ул. Б.Садовая, 162 лит. А | № 426 от 05.05.08 | 5129,80 | 51 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 1790,6 | 51 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 310,80 | 14 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 250,20 | 6 | 1229,60 | 31 |  |
| 36 | пер. Крепостной, 122/262 лит. А | № 703 от 18.07.08 | 238,00 | 6 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 166,95 | 6 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 166,95 | 6 | 0,00 | 0 |  |
| 37 | ул. Серафимовича, 103 лит. А,Б,Г | № 835 от 22.08.08 | 538,80 | 15 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 443,68 | 15 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 443,68 | 15 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |  |
| 38 | ул Социалистическая, 102 лит. А | № 835 от 22.08.08 | 745,50 | 10 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 337,3 | 10 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 337,3 | 10 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |  |
| 39 | ул. Социалистическая, 104 лит. А, ББ1 | № 835 от 22.08.08 | 603,00 | 2 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 131,1 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 131,10 | 2 |  |
| 40 | ул. Социалистическая, 106 лит. А,Б,В | № 835 от 22.08.08 | 825,50 | 25 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 740,75 | 25 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 740,75 | 25 |  |
| 41 | ул. Социалистическая, 129 лит. А,Б | № 708 от 26.07.07 | 1732,60 | 25 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 937,9 | 25 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 937,9 | 25 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |  |
| 42 | Социалистическая 136 лит. В | № 266 от 21.03.07 | 52,00 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 52 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 52,00 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | отсел. |
| 43 | ул. Станиславского,114 лит.А | № 472 от 14.05.07 | 342,00 | 6 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 232,9 | 6 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 232,9 | 6 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |  |
| 44 | Университетский, 1/59 Седова | № 703 от 18.07.08 | 301,40 | 6 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 181,64 | 6 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 56,10 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 125,54 | 5 | 0,00 | 0 |  |
| 45 | ул. Ульяновская, 61 лит.Б | № 835 от 22.08.08 | 88,50 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 59,87 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 59,87 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |  |
| Всего: | 20765,83 | 326 | 3366,67 | 101 | 2922,50 | 77 | 5074,69 | 148,00 | 681,10 | 18 | 555,00 | 13 | 1143,90 | 34,00 | 441,80 | 13 | 2011,65 | 57 | 961,29 | 29 | 2202,45 | 61 |  |
| Ленинский район |
| 1 | ул. Баумана,42 | № 1442 от 07.07.03 | 225,00 | 7 | 128,00 | 4 | 97,70 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 97,7 | 3 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |  |
| 2 | пер. Братский, 86 лит.Д1,Д2,Ж,И,Г | № 1375 от 18.08.04 | 323,00 | 18 | 158,60 | 12 | 164,40 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 164,40 | 6 |  |
| 3 | ул. Варфоломеева 168 | № 1048 от 31.08.06 | 431,40 | 10 | 205,00 | 7 | 88,10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,10 | 1 | 72,00 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | отсел. |
| 4 | ул. Варфоломеева 175 | № 273 от 15.02.02 | 431,00 | 6 | 150,80 | 4 | 60,90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,90 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 23,00 | 1 | 0,00 | 0 |  |
| 5 | ул. Варфоломеева 196 | № 490 от 18.03.99 | 227,30 | 5 | 142,00 | 4 | 42,50 | 1 | 0 | 0 | 42,5 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | снес. |
| 6 | *пер. Доломановский, 93 | № 273 от 15.02.02 | 295,00 | 17 | 295,00 | 17 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | отсел. |
| 7 | *ул. М.Горького, 35 | №1375 от18.08.04 | 322,00 | 3 | 0,00 | 0 | 103,10 | 3 | 0 | 0 | 35,51 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 67,59 | 2 |  |
| 8 | *ул. М.Горького, 39 | № 1375 от18.08.04 | 727,00 | 8 | 0,00 | 0 | 314,30 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 314,30 | 8 | 0,00 | 0 |  |
| 9 | *ул. М.Горького, 49 | № 1375 от18.08.04 | 455,00 | 8 | 0,00 | 0 | 253,48 | 8 | 0 | 0 | 31,6 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 221,88 | 7 |  |
| 10 | *ул. М.Горького, 53 | № 1375 от18.08.04 | 257,00 | 2 | 0,00 | 0 | 171,50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 171,50 | 2 |  |
| 11 | Ул. Московская, 39 | № 490 от 18.03.99 | 280,00 | 5 | 280,00 | 5 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | снес. |
| 12 | ул. Нар. Ополчения 146/62 | №1048от 31.08.06 | 361,20 | 8 | 122,50 | 5 | 102,70 | 3 | 0 | 0 | 35,5 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 67,20 | 2 | 0,00 | 0 |  |
| 13 | ул. Островского, 57 | № 952 от 15.08.06 | 267,10 | 6 | 78,00 | 2 | 178,00 | 4 | 0 | 0 | 85,7 | 2 | 49,50 | 1 | 42,80 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | отсел. |
| 14 | ул. Семашко,78 лит.В | № 490 от 18.03.99 | 128,00 | 3 | 99,00 | 3 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | отсел. |
| 15 | ул. Серафимовича, 70 | № 490 от 18.03.99 | 308,87 | 13 | 222,50 | 11 | 86,37 | 2 | 0 | 0 | 35,5 | 1 | 0,00 | 0 | 50,87 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |  |
| 16 | ул. Социалистическая, 17 | № 490 от 18.03.99 | 170,00 | 5 | 170,00 | 5 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 | 0 | снес. |
| 17 | ул. Социалистическая,36 | № 2460 от 12.09.00 | 221,00 | 6 | 166,80 | 6 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | снес. |
| 18 | ул. Социалистическая, 41 | № 2620 от 17.12.02 | 455,00 | 7 | 146,00 | 4 | 146,00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 35,50 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 110,50 | 2 | 0,00 | 0 |  |
| 19 | ул. Соборный 8/15 | № 2329 от 04.11.03 | 786,20 | 22 | 220,50 | 9 | 477,87 | 13 | 0 | 0 | 106,5 | 3 | 0,00 | 0 | 177,37 | 5 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 194,00 | 5 | 0,00 | 0 |  |
| 20 | ул. Станиславского 34 | № 273 от 15.02.02 | 280,00 | 5 | 142,00 | 4 | 43,10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 43,10 | 1 | 0,00 | 0 |  |
| 21 | ул. Станиславского 36/35 | № 273 от 15.02.02 | 793,30 | 30 | 362,00 | 16 | 382,50 | 14 | 0 | 0 | 59,5 | 3 | 71,60 | 2 | 251,40 | 9 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | отсел. |
| 22 | ул. Станиславского 4 | № 490 от 18.03.99 | 160,00 | 4 | 77,00 | 2 | 72,30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 28,00 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 44,30 | 1 | 0,00 | 0 |  |
| 23 | *ул. Темерницкая, 50 | №1664 от 27.08.02 | 209,00 | 6 | 69,70 | 2 | 139,30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 139,30 | 4 |  |
| 24 | ул. Темерницкая, 64 | № 330 от 20.02.03 | 1445,40 | 28 | 887,50 | 25 | 106,50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 106,50 | 3 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | отсел. |
| 25 | ул. Тургеневская, 18 | № 1843 от11.11.04 | 228,60 | 8 | 228,60 | 8 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | снес. |
| 26 | ул. Тургеневская, 31 | № 2711 от 24.12.03 | 660,00 | 11 | 382,50 | 9 | 77,40 | 2 | 0 | 0 | 33,2 | 1 | 44,20 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | отсел. |
| 27 | ул. Ульяновская, 18 лит. В | № 490 от 18.03.99 | 65,00 | 2 | 65,00 | 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | отсел. |
| 28 | ул. Филимоновская, 74 | № 1387 от 05.12.06 | 220,40 | 6 | 37,40 | 1 | 183,00 | 5 | 0 | 0 | 161 | 4 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 22,00 | 1 | 0,00 | 0 |  |
| 29 | ул. Халтуринский, 87 | № 1375 от18.08.04 | 110,00 | 2 | 0,00 | 0 | 75,10 | 2 | 0 | 0 | 35,5 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 39,60 | 1 |  |
| 30 | пер. Халтуринский, 93 | № 1375 от18.08.04 | 220,00 | 9 | 109,70 | 5 | 110,30 | 4 | 0 | 0 | 40,5 | 2 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 69,80 | 2 | 0,00 | 0 |  |
| 31 | пер. Халтуринский, 102 | № 273от 15.02.02 | 329,00 | 12 | 168,00 | 8 | 106,90 | 4 | 0 | 0 | 39,9 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 67,00 | 3 | 0,00 | 0 |  |
| 32 | ул. Донская, 17 лит. Г | № 703 от 18.07.08 | 156,30 | 2 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 111,9 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 111,9 | 2 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |  |
| 33 | ул. Варфоломеева, 204 лит.В | № 708 от 26.07.07 | 37,40 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 37,4 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 37,4 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |  |
| 34 | пер. Доломановский, 95/139 ул. Народного Ополчения лит. А | № 266 от 21.03.07 | 302,80 | 8 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 228,95 | 8 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 228,95 | 8 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |  |
| 35 | ул. Катаева, 199 лит.А | № 703 от 18.07.08 | 290,20 | 7 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 290,2 | 7 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 290,2 | 7 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |  |
| 36 | ул. Малюгиной 63 | №266 от 21.03.07 | 57,10 | 2 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 57,1 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 57,10 | 2 | 0,00 | 0 |  |
| 37 | *ул. Малюгиной 107 ½ дома (кв.1,5,7,8,9,10,10а,11, 15) | №1233 от 27.11.07 | 369,00 | 9 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 248,2 | 9 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 36,60 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 211,60 | 8 |  |
| 38 | ул. Социалистическая,м 39 лит .г | № 1138 от 28.10.08 | 263,70 | 8 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 263,7 | 8 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 263,7 | 8 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |  |
| 39 | ул. Нижнедонская, 5 лит. А,Б,В | № 266 от 21.03.07 | 387,00 | 5 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 138 | 5 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 55,20 | 2 | 0,00 | 0 | 82,8 | 3 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |  |
| 40 | ул. Нижнедонская,7 лит. А,Б,В,Д,Г | № 266 от 21.03.07 | 675,00 | 7 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 237,6 | 7 | 40 | 1 | 0,00 | 0 | 39,00 | 1 | 0,00 | 0 | 158,6 | 5 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |  |
| 41 | ул. Темерницкая, 66 лит. Б,Б'А' | №708 от 26.07.07 | 617,90 | 5 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 201,7 | 5 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 201,7 | 5 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |  |
| 42 | ул Темерницкая, 69 | № 472 от 04.05.07 | 2271,00 | 28 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 849,3 | 28 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 25,00 | 1 | 824,30 | 27 |  |
| 43 | ул. Ульяновская, 12/10 пер.Соборный лит. А.Б | № 117 от 08.02.08 | 322,00 | 4 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 170,4 | 4 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 170,4 | 4 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |  |
| 44 | *ул. Ульяновская, 26 лит. А1 | № 266 от 21.03.07 | 254,00 | 6 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 254,6 | 6 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 254,60 | 6 |  |
| 45 | ул. Ученический, 11 лит. А | № 708 от 26.07.07 | 204,40 | 4 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 203,6 | 4 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 75,6 | 2 | 0,00 | 0 | 128,00 | 2 |  |
| 46 | * ул. Шаумяна 98 | № 273 от 15.02.02 | 50,00 | 3 | 21,00 | 1 | 29,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 29,00 | 2 | 0,00 | 0 |  |
| 47 | ул. Шаумяна 58 | 708 от 26.07.07 | 758,30 | 9 | 248,50 | 7 | 0,00 | 0 | 71 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 71,00 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | отсел. |
| Всего: |  | 18407,87 | 390 | 5383,60 | 188 | 3612,32 | 104 | 3363,65 | 98,00 | 782,41 | 23 | 219,30 | 6,00 | 966,24 | 29 | 97,70 | 3 | 1621,25 | 45 | 1066,30 | 31 | 2222,77 | 65 |  |
| Октябрьский район |
| 1 | ул. Нансена 106 | № 1211 от 20.10.06 | 485,60 | 24 | 144,00 | 9 | 293,30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 58,30 | 3 | 235 | 12 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |  |
| 2 | ул. Неклиновская, 2 | № 467 от 03.05.06 | 490,00 | 32 | 0,00 | 0 | 420,00 | 32 | 0 | 0 | 392 | 30 | 0,00 | 0 | 28,00 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | снес. |
| 3 | *ул. Текучева 127/151 | № 1797 от 22.08.02 | 384,0 | 8 | 99,20 | 4 | 204,80 | 4 | 0 | 0 | 48,5 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 156,30 | 3 |  |
| 4 | пер. Соборный, 69 | № 999 от 22.05.03 | 3856,70 | 147 | 3420,00 | 110 | 1852,55 | 37 | 0 | 0 | 364,8 | 8 | 1280,15 | 25 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 207,60 | 4 | 0,00 | 0 |  |
| 5 | ул.. Козлова, 63 | 928 от 11.09.07 | 1238,30 | 35 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 1064,8 | 35 | 30,5 | 1 | 0,00 | 0 | 243,30 | 8 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 160,00 | 5 | 631,00 | 21 |  |
| 6 | ул. Неклиновская, 38 | № 18 от 11.01.08 | 405,00 | 10 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 331,7 | 10 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 331,7 | 10 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |  |
| Всего: | 6475,60 | 256 | 3663,20 | 123,00 | 2770,65 | 88 | 1396,50 | 45 | 835,80 | 40 | 1280,15 | 25 | 329,60 | 13 | 235,00 | 12 | 332 | 10 | 367,60 | 9 | 787,30 | 24 |  |
| Первомайский район |
| 1 | ул. Селиванова, 68 | №1442 от 07.07.03 | 1262,00 | 21 | 866,40 | 19 | 110,60 | 2 | 0 | 0 | 44,1 | 1 | 66,50 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | отсел. |
| Всего: | 1262,00 | 21 | 866,40 | 19 | 110,60 | 2 | 0,00 | 0,00 | 44,10 | 1 | 66,50 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |  |
| Пролетарский район |
| 1 | ул. 9-я Линия, 5 | № 552 от 22.04.05 | 488,30 | 17 | 152,00 | 8 | 256,50 | 9 | 0 | 0 | 114 | 4 | 0,00 | 0 | 142,50 | 5 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | отсел. |
| 2 | ул. 13-я Линия, 26 лит. В | № 330 от 20.02.03 | 56,50 | 1 | 56,50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | снес. |
| 3 | *ул. 1 9-я Линия, 21 | № 273 от 15.02.02 | 55,00 | 2 | 23,80 | 1 | 31,20 | 1 | 0 | 0 | 31,2 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | отсел. |
| 4 | ул. 29-я Линия, 23 лит.В | № 2392 от 15.11.02 | 24,00 | 1 | 24,00 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | отсел. |
| 5 | ул. 21-Линия,22 | № 490 от 18.03.99 | 42,00 | 1 | 42,00 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | снес. |
| 6 | ул. 13-я Линия, 46 | № 2392 от 15.11.02 | 46,00 | 2 | 46,00 | 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | отсел. |
| 7 | ул. Аксайская, 3 | № 273 от 15.02.02 | 67,00 | 3 | 67,00 | 3 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | отсел. |
| 8 | ул. Аксайская,5 | № 2620 от 17.10.03 | 220,00 | 6 | 177,90 | 5 | 42,50 | 1 | 0 | 0 | 42,5 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | отсел. |
| 9 | ул. Аксайская,5а | № 2620 от 17.10.03 | 256,00 | 8 | 221,00 | 7 | 35,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 35,00 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | отсел. |
| 10 | ул. Аксайская, 7 | № 477 от 05.05. 06 | 418,00 | 8 | 0,00 | 0 | 418,00 | 8 | 0 | 0 | 142,5 | 3 | 165,30 | 3 | 110,20 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | отсел. |
| 11 | ул. Аксайская, 8 | № 273 от 15.02.02 | 425,00 | 8 | 360,00 | 8 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | отсел. |
| 12 | ул. Аксайская, 10 | № 1383 от 04.12.06 | 263,90 | 10 | 0,00 | 0 | 263,90 | 10 | 0 | 0 | 226,3 | 8 | 0,00 | 0 | 25,60 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 12,00 | 1 | 0,00 | 0 |  |
| 13 | ул. Аксайская, 12 | № 486 от 06.05.06 | 638,80 | 16 | 28,60 | 1 | 599,30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 599,3 | 15 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |  |
| 14 | ул. 3-яЛиния, 50 лит.А | № 229 от 14.03.08 | 131,00 | 4 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 124,04 | 4 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 124,04 | 4 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |  |
| 15 | ул. 20-я Линия, 9 лит. Б | № 1138 от 28.10..08 | 64,00 | 2 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 64 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |  | 0 | 64,00 | 2 |  |
| 16 | ул. 18 Линия, 22 лит. А | № 189 от 03.03.08 | 235,70 | 6 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 235,7 | 6 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 235,70 | 6 |  |
| 17 | ул. 18 Линия, . 22 лит. Б, | №189 | 80,50 | 4 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 80,5 | 4 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 80,50 | 4 |  |
|  |  | от 03.03.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ул. 18 Линия, 24 лит. А, А1а1, | №189 от 03.03.08 | 260,00 | 5 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 259,7 | 5 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |  |  | 259,70 | 5 |  |
| 19 | ул. 18 Линия 26 лит. А | №189 от 03.03.08 | 442,10 | 16 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 442,1 | 16 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 442,10 | 16 |  |
| 20 | ул. 18 Линия, 26 лит. Г, | №189 от 03.03.08 | 404,50 | 3 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 57,4 | 3 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 57,4 | 3 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |  |
| 21 | ул. 18 Линия 26 лит. Д | №189 | 93,90 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 93,9 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 93,90 | 1 |  |
|  |  | от 03.03.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ул. 18 Линия, 28/30 лит. Б, Б1 | №189 от 03.03.08 | 170,70 | 2 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 170 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 170,00 | 2 |  |
| 23 | *ул. 38-я Линия, 6 кв.7,8 | № 472 от 14.05.07 | 109,10 | 2 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 109,1 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 109,10 | 2 |  |
| 24 | ул. Аксайская, 11 | № 472 от 14.05.07 | 473,50 | 11 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 423,5 | 11 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 423,5 | 11 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |  |
| 25 | пер.Грибоедовский 70/43 лит. Б | № 266 от 21.03.07 | 180,50 | 4 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 180,5 | 4 | 141 | 3 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 39,50 | 1 | 0,00 | 0 |  |
| Всего | 5646,0 | 143 | 1198,80 | 38 | 1646,40 | 45 | 2240,44 | 60 | 697,50 | 20 | 165,30 | 3 | 313,30 | 9 | 599,30 | 15 | 604,94 | 18 | 51,50 | 2 | 1455,00 | 38 |  |
| Итого: 126 | 52722,5 | 1142 | 14615,57 | 474 | 11090,77 | 317 | 12075,28 | 351 | 3069,21 | 103 | 2286,25 | 48 | 2753,04 | 85 | 1373,80 | 43 | 4569,54 | 130 | 2446,69 | 71 | 6667,52 | 188 |  |

| Заместитель главы Администрации города (по организационно-правовым и кадровым вопросам) |  | А.Н.Шамановский |
| --- | --- | --- |

# Приложение № 2

# Система программных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок исполне-ния | Источники финанси-рования | Объем финансирования (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего руб. | 2007 год факт | 2008 год факт | 2009 год план | 2010 год план | 2011 год план |
| 1.Формирование нормативной правовой базы |
| 1 | Анализ актов, регулирующих порядок переселения граждан из аварийного жилищного фонда | МУ «Департамент ЖКХ и энергетики» | 2009-2011 | Не требуется | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Подготовка списка граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах, подлежащих отселению | МУ «Департамент ЖКХ и энергетики» | 2009-2011 | Не требуется | - | - | - | - | - | - |
| 2. Организационные мероприятия по реализации Программы |
| 1 | Информирование собственников и нанимателей жилых помещений аварийного жилищного фонда о порядке и условиях участия в Программе путем размещения публикаций в средствах массовой информации | МУ «Департамент ЖКХ и энергетики» Администрации районов | ежегодно | Не требуется | - | - | - | - | - | - |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок исполне-ния | Источники финанси-рования | Объем финансирования (тыс. руб.) |
|  |  |  |  |  | Всего руб. | 2007 год факт | 2008 год план | 2009 год план | 2010 год план | 2011 год план |
| 2 | Переселение граждан из аварийных жилых помещений | МУ «Департамент координации строительства и перспективного развития» Администрации районов | 2007-2010 | Средства бюджета города (статья расходов 7950006) Средства областного бюджета Средства Федерального бюджета (статья расходов 1040400) | 54744,0 1709,0 12000,0 | 14744,0 1709,0 - | 40000,0 - 12000,0 | - - - | - - - | - - - |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок исполне-ния | Источники финанси-рования | Объем финансирования (тыс. руб.) |
|  |  |  |  |  | Всего руб. | 2007 год факт | 2008 год факт | 2009 год план | 2010 год план | 2011 год план |
| 3. | Переселение граждан в рамках реализации Закона о Фонде (от 21.07.2007 № 185-ФЗ) | МУ «Департамент координации строительства и перспективного развития» | 2008-2011 | Средства бюджета города на софинансирование (статья расходов 0980202) Средства Фонда (статья расходов 0980102) | 100168,4 307393,4 | - | 15189,9 39786,2 | 33886,7 166025,0 | 26091,8 36859,5 | 25000,0 64722,7 |
| 4. | Переселение граждан в рамках реализации областной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилого фонда с учетом стимулирования рынка жилья в 2009 году» | Министерство строительства и жилищного хозяйства Ростовской области | 2009 | Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (статья расходов 0980102) средства областного бюджета | 116130,6 71540,1 | - | - | 116130,6 71540,1 | - | - |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок исполне-ния | Источники финанси-рования | Объем финансирования (тыс. руб.) |
|  |  |  |  |  | Всего руб. | 2007 год факт | 2008 год факт | 2009 год план | 2010 год план | 2011 год план |
| 5. | Составление ежегодного адресного перечня объектов на снос, утверждаемого соответствующим постановление Мэра города | Администрации районов | 2009-2011 | Не требуется | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Снос отселенных строений | МУ «Департамент ЖКХ и энергетики» Администрации районов | 2007-2011 | Средства бюджета города (статья расходов 7950006) | 104048,7 | 4197,9 | 3620,2 | 25243,3 | 34376,4 | 36610,9 |
| 7. | Разработка программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда | МУ «Департамент ЖКХ и энергетики» | 2011- 2012 | Не требуется | - | - | - | - |  |  |
|  | Итого по программе |  |  |  | 767734,2 | 20650,9 | 110596,3 | 412825,7 | 97327,7 | 126333,6 |

| Заместитель главы Администрации города (по организационно-правовым и кадровым вопросам) |  | А.Н.Шамановский |
| --- | --- | --- |

# Приложение № 3

Перечень многоквартирных домов признанных аварийными на 01.01.2007

подлежащих отселению

(по Федеральному Закону от 21.07.2007 №185 -ФЗ)

| № п/п | Адрес многоквартирного дома признанного аварийным | Документ, подтверждающий признание многоквартирного дома аварийным | Общая площадь дома Кв.м | Отселяемая площадь Кв.м | Количество квартир |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отселение 2008 года |
| 1 | ул. 7 февраля, 52, литеры А, Б | акт МВК от 25.10.06 | 231,0 | 133,10 | 3 |
| 2 | ул. Варфоломеева,175 | 23.11.01 | 431,0 | 37,90 | 1 |
| 3 | ул. Варфоломеева,168 | акт МВК от 11.08.06 | 431,4 | 16,10 | 1 |
| 4 | ул. Баумана, 55 | акт МВК от 17.09.03 | 166,4 | 34,40 | 1 |
| 5 | ул. Социалистическая 113 | акт МВК от 10.02.02 | 356,0 | 234,10 | 7 |
| 6 | пер. Крыловской,24 | акт МВК от 04.03.05 | 803,0 | 153,40 | 2 |
| 7 | пер.Соборный, 69 | акт МВК от 26.02.03 | 1478,37 | 1280,15 | 25 |
| 8 | ул.Аксайская, 7 | акт МВК от 23.09.02 | 418,0 | 165,30 | 3 |
| 9 | ул. Селиванова, 68 | акт МВК от 10.04.03 | 1262,0 | 66,50 | 1 |
| 10 | Станиславского, 36/35 | акт МВК от 24.04.00 | 793,3 | 71,60 | 2 |
| 11 | ул. Тургеневская, 31 | акт МВК от 02.09.02 | 660,0 | 44,2 | 1 |
| 12 | ул. Островского,57 | акт МВК от 15.08.06 | 267,1 | 49,5 | 1 |
| Всего: |  | 2286,25 | 48 |
| Отселение 2009 года |
| 1 | ул.Нансена, 106 | акт МВК от 25.07.03 | 485,6 | 235,0 | 12 |
| 2 | ул. Баумана, 42 | акт МВК от 28.03.03 | 225,0 | 97,7 | 3 |
| 3 | ул. Шаумяна,108 | акт МВК от 04.08.06 | 441,8 | 441,8 | 13 |
| 4 | ул.Аксайская, 12 | акт МВК от 22.12.06 | 638,8 | 599,3 | 15 |
| Всего: | 1791,20 | 1373,80 | 43 |
| Итого: |  |  |  |

| Заместитель главы Администрации города (по организационно-правовым и кадровым вопросам) |  | А.Н.Шамановский |
| --- | --- | --- |

# Приложение № 4

Перечень многоквартирных домов подлежащих отселению по программе стимулирования развития рынка жилья

(по Федеральному Закону от 01.12.2008 №225-ФЗ)

| № п/п | Адрес многоквартирного дома признанного аварийным | Документ, подтверждающий признание многоквартирного дома аварийным | Общая площадь дома кв.м | Отселяе-мая площадь кв.м | Количест-во квартир |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Серафимовича, 103, литеры А,Б, Г | акт МВК от 24.04.2008 | 538,8 | 443,68 | 15 |
| 2 | ул. Социалистическая, 102, лит. А | акт МВК от 24.04.2008 | 745,5 | 337,30 | 10 |
| 3 | ул. Станиславского, 114 лит. А | акт МВК от 23.11.2006 | 342,0 | 232,90 | 6 |
| 4 | Ученический, 11, литер А | акт МВК от 26.04.2007 | 204,4 | 75,60 | 2 |
| 5 | ул. Ульяновская, 61, литер Б | акт МВК от 24.04.2008 | 88,5 | 59,87 | 1 |
| 6 | ул. Донская, 17, лит.Г | акт МВК от 28.07.2007 | 156,3 | 111,90 | 2 |
| 7 | ул. Варфоломеева, 204, литер В | акт МВК от 26.04.2007 | 37,4 | 37,40 | 1 |
| 8 | пер. Доломановский, 95/139 ул. Народного Ополчения лит. А | акт МВК от 25.10.2006 | 302,8 | 228,95 | 8 |
| 9 | ул. Нижнедонская, 5 лит. А,Б,В | акт МВК от 23.11.2006 | 387,0 | 82,80 | 3 |
| 10 | ул. Нижнедонская,7 лит. А,Б,В,Д,Г | акт МВК от 23.11.2006 | 675,0 | 158,60 | 5 |
| 11 | ул. Социалистическая, 39, литер Г | акт МВК от 31.07.2008 | 263,7 | 263,70 | 8 |
| 12 | ул. Темерницкая, 66 лит. Б,Б'А' | акт МВК от 26.04.2008 | 617,9 | 201,70 | 5 |
| 13 | ул. Ульяновская, 12/10 пер..Соборный, лит. А,Б, | акт МВК от 28.07.2007 | 322,0 | 170,40 | 4 |
| 14 | ул. Неклиновская, 38 а | акт МВК от 16.11.2007 | 405,0 | 331,70 | 10 |
| 15 | ул. 3-я Линия, 50, литер А | акт МВК от 07.02.2008 | 131,0 | 124,04 | 4 |
| 16 | ул. 18-я Линия, 26, литер Г | акт МВК от 17.09.2007 | 404,5 | 57,40 | 3 |
| 17 | ул. Социалистическая, 129 лит. А,Б | акт МВК от 11.01.2007 | 1732,6 | 937,9 | 25 |
| 18 | ул. Аксайская, 11 | акт МВК от 11.01.2008 | 473,5 | 423,50 | 11 |
| 19 | ул. Катаева, 199, литер А | акт МВК от 07.02.2008 | 290,2 | 290,20 | 7 |
| Всего: |  | 8118,1 | 4569,54 | 130 |

| Заместитель главы Администрации города (по организационно-правовым и кадровым вопросам) |  | А.Н.Шамановский |
| --- | --- | --- |

# Приложение № 5

# Перечень многоквартирных аварийных домов

подлежащих сносу в 2007 году

| № п/п | Адрес | Дата постановления Мэра города | Затраты на снос тыс.руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ленинский район |
|  | ул. Московская, 39 | № 490 от 18.03.99 | 4197,9 | снесен |
| Итого: | 4197,9 |  |

# Перечень  многоквартирных аварийных домов

подлежащих сносу в 2008 году

| № п/п | Адрес | Дата постановления Мэра города | Затраты на снос тыс.руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кировский район |
| 1. | ул. Седова, 39 | № 490 от 18.03.99 | 264,3 | снесен |
| Итого: | 264,3 |  |
| Ленинский район |
| 2 | ул. Варфоломеева, 196 | № 490 от 18.03.99 | 270,0 | снесен |
| .3 | ул. Социалистическая, 17 | № 490 от 18.03.99 | 300,0 | снесен |
| 4. | ул. Социалистическая, 36 | № 490 от 18.03.99 | 1604,6 | снесен |
| 5 | ул. Тургеневская, 18 | № 1843 от 11.11.04 | 981,3 | снесен |
| Итого: |  | 3155,9 |  |
| Октябрьский район |
| 6 | ул. Неклиновская, 2 | № 467 от 03.05.06 | - | Снесен (внебюджетные средства) |
| Пролетарский район |
| 7. | ул. 21 Линия, 22 | № 490 от 18.03.99 | 200,0 | снесен |
| 8. | ул. 13 Линия, 26 лит. В | № 330 от 20.02.03 | - | снесен (внебюджетные средства) |
| Итого: | 200,0 |  |
| Всего: | 3620,2 |  |

# Перечень  многоквартирных аварийных домов

подлежащих сносу в 2009 году

| № п/п | Адрес | Дата постановления Мэра города | Затраты на снос тыс.руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Железнодорожный район |
|  | ул. Лензаводская12-2 | № 490 от 18.03.99 | 880,00 | отселен |
|  | ул. Амбулаторная, 81 | № 490 от 18.03.99 | 410,00 | отселен |
| Итого: |  | 1290,00 |  |
| Кировский район |
|  | ул. Баумана, 55 лит. А.Б | № 490 от 18.03.99 | 1268,93 | отселен |
|  | ул.Б.Садовая, 110 лит.Б | № 1270 от 20.06.03 | 812,98 |  |
|  | ул. Восточная, 60 лит. А, М | № 490 от 18.03.99 | 774,47 | отселен |
|  | ул. Восточная, 72 лит.Б | № 3688 от 29.12.00 | 1240,47 | отселен |
|  | ул. Красных Зорь 123 лит. А | № 105 от 27.01.03 | 101,04 | отселен |
|  | ул. Петровская 54 лит. В | № 2392 от 15.11.02 | 101,08 | отселен |
|  | ул. Седова 113 лит. В | № 273 от 15.02.02 | 101,56 | отселен |
|  | ул. Социалистическая, 94 лит. В | № 617 от 14.03.01 | 3786,068 |  |
|  | ул. Станиславского,182 лит. Б | № 3061 от 15.11.01 | 97,192 |  |
|  | пер. Крыловско,36 лит. В | № 490 от 18.03.99 | 92,21 |  |
|  | ул. Соколова, 54 лит. АА1 | № 490 от 18.03.99 | - | снесен (внебюджетные средства) |
| Итого: |  | 8376,00 |  |
| Ленинский район |
|  | ул. Баумана, 42 | № 1442 от 07.07.03 | 877,50 |  |
|  | ул. Варфоломеева, 168 | № 1048 от 31.08.06 | 1200,00 | отселен |
|  | ул. Варфоломеева, 175 | № 273 от 15.02.02 | 953,00 | завершается отселение |
|  | ул. Народного Ополчения, 146/62 | № 1048 от 31.08.06 | 1379,10 |  |
|  | ул. Серафимовича, 70 | № 490 от 18.03.99 | 1235,50 | отселен |
|  | ул. Тургеневская, 31 | № 2711 от 24.12.03 | 2155,20 |  |
|  | ул. Ульяновская, 18 лит. В | № 490 от 18.03.99 | 304,00 | отселен |
|  | ул. Филимоновская, 74 | № 1387 от 05.12.06 | 563,80 |  |
|  | пер. Халтуринский, 102 | № 273 от 15.02.02 | 893,10 |  |
|  | ул. Социалистическая,41 | № 2620 от 17.12.02 | 400,00 | затраты на ПСД с последующей разборкой |
|  | ул. Темерницкая, 64 | № 330 от20.02.03 | 400,00 | затраты на ПСД с последующей разборкой |
|  | пер. Соборный,8 /15 | № 2329 от 04.11.03 | 400,00 | затраты на ПСД с последующей разборкой |
|  | ул. Станиславского, 36/35 | № 273 от 15.02.02 | 400,00 | затраты на ПСД с последующей разборкой |
|  | ул. Островского, 57 | № 1186 от 06.11.08 | 300,0 |  |
| Всего: |  | 11461,20 |  |
| Пролетарский район |
|  | ул 9-я Линия, 5 | № 552 от 22.04.05 | 1696,00 | отселен |
|  | ул 19-я Линия, 21 | № 273 от 15.02.02 | 93,2 | отселен |
|  | ул. 20-я Линия, 15 лит.А | № 490 от 18.03.99 | 130,70 | отселен |
|  | ул. Аксайская, 3 | № 273 от 15.02.02 | 170,0 | отселен |
|  | ул. Аксайская,5 | № 2620от 17.10.03 | 766,00 | отселен |
|  | ул. Аксайская,5а | № 2620 от 17.10.03 | 300,00 | отселен |
|  | ул. Аксайская,7 | №477 от 05.05.06 | 459,3 | отселен |
|  | ул. Аксайская, 8 | № 273 от 15.02.02 | 500,9 | отселен |
| Итого: |  | 4116,1 |  |
| Всего |  | 25243,30 |  |

Перечень  многоквартирных аварийных домов

подлежащих сносу в 2010 году

| № п/п | Адрес | Дата постановления Мэра города | Затраты на снос тыс.руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кировский район |
|  | ул. Азовская, 11 лит. Б | № 486 от 06.05.06 | 344,6 | отселен |
|  | пер. Университетский, 9 | № 273 от 15.02.02 | 1016,07 | отселен |
|  | пер.Крыловской, 24/12а | № 440 от 06.04.05 | 2770,84 | отселен |
|  | ул. М. Горького 231 лит.А. | № 490 от 18.03.99 | 101,90 | отселен |
|  | ул. Серафимовича, 87 лит. А | № 490 от 18.03.99 | 709,90 |  |
|  | ул. Серафимовича, 101 лит.А | № 907 от 20.05.98 | 706,50 |  |
|  | ул. Социалистическая, 113 | № 2329 от 04.11.03 | 1054,30 |  |
|  | ул. Станиславского, 114 | № 472 от 14.05.07 | 380,00 |  |
|  | ул. Станиславского, 141 | № 490 от 18.03.99 | 561,0 |  |
|  | ул. Шаумяна, 108 | № 1254 от 01.11.06 | 1097,79 |  |
| Итого: |  | 8742,9 |  |
| Ленинский район |
|  | ул. Малюгиной, 63 | № 266 от 21.03.07 | 161,60 |  |
|  | пер. Доломановский, 95/139 | № 266 от 21.03.07 | 1411,80 |  |
|  | ул. Н.Донская, 5 | № 266 от 21.03.07 | 826,32 |  |
|  | ул. Н.Донская, 7 | № 266 от 21.03.07 | 919,20 |  |
|  | ул. Станиславского, 4 | № 490 от 18.03.99 | 1217,60 |  |
|  | ул. Станиславского, 34 | № 273 от 15.02.02 | 780,80 |  |
|  | ул.Темерницкая, 69 | № 472 от 04.05.07 | 2952,5 |  |
|  | ул. Ульяновская, 26 | № 266 от 21.03.07 | 855,68 |  |
| Итого: |  | 9125,7 |  |
| Октябрьский район |
|  | ул. Нансена, 106 | № 1211 от 20.10.06 | 649,72 |  |
|  | пер. Соборный, 69 | № 999 от 22.05.03 | 10691,48 |  |
| Итого: |  | 11341,2 |  |
| Пролетарский район |
|  | ул. Аксайская, 11 | № 472 от 04.05.07 | 510,6 |  |
|  | ул. Аксайская, 12 | № 486 от 06.05.06 | 600,0 |  |
|  | ул. 18 линия, 22 лит. А, Б | № 189 от 03.03.08 | 350,0 |  |
|  | ул. 18 линия, 24 лит. А, А1а1 | № 189 от 03.03.08 | 306,0 |  |
|  | ул. 18 линия, 26 лит. А, Д, Г | № 189 от 03.03.08 | 1600,0 |  |
|  | ул. 18 линия, 28/30 лит. Б | № 189 от 03.03.08 | 200,0 |  |
|  | ул. 13 линия, 46 лит. К | № 2392 от15.11.02 | 100,0 |  |
|  | ул. 29 линия, 23 | № 2392 от 15.11.02 | 100,0 |  |
|  | ул. 22 линия, 4/9А | № 273 от 15.02.02 | 200,0 |  |
|  | пер. Грибоедовский, 70/43 лит. Б | № 266 от 21.03.07 | 1200,0 |  |
| Итого: |  | 5166,6 |  |
| Всего |  | 34376,4 |  |

| Заместитель главы Администрации города (по организационно-правовым и кадровым вопросам) |  | А.Н.Шамановский |
| --- | --- | --- |

# Приложение № 6

к программе

# Переселение граждан

из аварийных и подлежащих сносу

многоквартирных домов

и снос отселенных аварийных строений

на 2007-2011годы

Методика оценки эффективности долгосрочной городской целевой программы

Оценка эффективности реализации программных мероприятий осуществляется на основании комплекса учетно-аналитических мероприятий:

- Аккумуляция и мониторинг данных, отражающих учетное (текущее) состояние целевых индикаторов программы;

- Проведение сравнительного анализа базового и  учетного (текущего) значений целевых индикаторов; Выявление темпов роста (снижения).

- Проведение сравнительного анализа планового (утвержденного) и учетного (текущего) значения освоения бюджетных средств; Выявления размера (расхождений).

- Выявление релевантных факторов, определивших величину полученного расхождения.

- Детерминация потенциала и направлений корректирующих воздействий.

| Заместитель главы Администрации города (по организационно-правовым и кадровым вопросам) |  | А.Н.Шамановский |
| --- | --- | --- |